## Slide 1: 4# Proyecto
FPS-Multijugador

## Slide 2: Créditos
Programación:
  Abel Santiago Fuentes
Diseño (HUD, GUI, Ciertas funciones adicionales)
  Abel Santiago Fuentes
Arte 3D y 2D
  Carlos Romero, Denis Bezmaternykh, Joaquín, Laura y Alba

## Slide 3: Índice
PROGRAMACIÓN
  ¿Qué ha salido bien?
  ¿Qué ha salido mal?
ARTE (Implementación)
  ¿Qué ha salido bien?
  ¿Qué ha salido mal?

## Slide 4: PROGRAMACIÓN - ¿Qué ha salido bien?
Habilidades de los personajes:
  He podido crear de forma óptima las 7 habilidades extras que se nos encargó, algunas no son exactamente idénticas al Documento de Diseño, pero se han conseguido adaptar con resultados geniales.
PowerUps:
  He conseguido crear exitosamente un pack de vida y otro de armadura, los cuales al pasar por encima de ellos y recoger el cubo que flota encima recuperamos uno de los dos atributos. Al cabo de unos segundos vuelve a aparecer otro pack.
Teletransportador:
  Se ha creado un portal de teletransporte para poder ir de un punto a otro del mapa.
“Muertes para ganar”:
  He creado un sistema por el cual, cuando seleccionas tu nombre de personaje también puedes elegir cuantas muertes se debe realizar para ganar la partida. Cuando uno de los jugadores llega a ese numero aparece un panel avisándote de ello y dándote opción a volver al menú o a la elección de personaje.
“SceneFader”:
  Creado sistema de “fade” para ir de una escena a otra.

## Slide 5: PROGRAMACIÓN - ¿Qué ha salido mal?
Sistema de estadísticas:
  En un principio se diseño el añadir un sistema que guardaba las estadísticas del jugador y de cada personaje por separado, pero no he tenido la capacidad de poder hacerlo sin que diera ningún error.
Sistema de logros:
  Por el mismo motivo que el anterior, el sistema de logros estaba pensando y planteado, pero al no poder guardar la información multijugador de forma optima, no he podido crear el sistema de logros.
Habilidades:
  Aunque están todas hechas y funcionales, algunas no son exactamente como estaban en el documento de diseño debido a que no he sido capaz de que funcionaran en multijugador (Por ejemplo, los misiles guiados de LaDiy-MET, los cuales funcionaban en Local, pero no en Multijugador) así que se decidió modificar algunos para su correcto funcionamiento.

## Slide 6: ARTE (Imple.) - ¿Qué ha salido bien?
Logos 2D:
  Lo único que ha salido bien de la implementación, y por lo obvio que es, ha sido incluir los logos de los personajes en la ficha de cada uno.

## Slide 7: ARTE (Imple.) - ¿Qué ha salido mal?
Texturas:
  Solo hay un modelo al cual le he podido cargar bien las texturas, a los otros, aunque las trae, me ha sido imposible ponerlas bien, o descuadraban o se transparentaban algunas zonas.
Animaciones:
  Después de mucho buscar, descubrí que las animaciones estaban dentro de cada modelo 3D, pero no he sabido por ningún medio el activarlas desde código. He visto tutoriales y preguntado a compañeros, pero ninguno ha podido explicarme correctamente como lo han hecho.